Titelbild

Inhaltsverzeichnis

[Projektantrag 3](#_Toc42850129)

[Planung 4](#_Toc42850130)

[Meilensteine 4](#_Toc42850131)

[Arbeitsaufteilung 4](#_Toc42850132)

[Use Case 5](#_Toc42850133)

[Mockup 5](#_Toc42850134)

[Benutzerprofil 5](#_Toc42850135)

[Probleme 5](#_Toc42850136)

[Testing 5](#_Toc42850137)

[Fazit 5](#_Toc42850138)

# Projektantrag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekttitel:** | Critterpedia von „Animal Crossing“ | |
| **Projektnummer:** | 2 | |
| **Projektart:** | Software-Lösung  (Daten: Serverbasierend)  (UI: Webbasierend) | |
| **Projektleiter/in:** | Soryn Bächli, Lara Felix | |
| **Projektauftraggeber/in:** | Herr D. A. Waldvogel | |
| **Projektkunde(n):** | Gamer, Herr D. Waldvogel | |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 05.06.2020  Geplantes Ende: 10.07.2020 | |
| **Ausgangssituation / Problembeschreibung:** | einloggen und erfassen von Usern, darstellen Todo-Liste, abhacken Items von Liste, | |
| **Projektgesamtziel:** | * Login für angemeldete User * Registrieren von neuem User * Darstellen der fangbaren Fische bzw. Insekten auf Liste * Favorisieren von Items * Abhacken von Items auf der Liste | |
| **Projektteilziele und -ergebnisse:** | |  |  | | --- | --- | | **Teilziele:** | **Ergebnisse:** | | Datenbank Design und Erstellung | * Datenbank ist bereit für Laufzeit, DB-Server installiert | | Dateisystem | * Installieren und Aufbauen des Dateisystems auf Dateiserver. Bereit für Laufzeit | | Entwicklung die serverbasierten Services | * Verknüpfung zu Datenbank und Dateisystem | | User Interface | * Design und Verknüpfung zu interner Logik fertig gestellt | | |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Projektauftrag | 12.06.2020 | | Serverteil fertig gestellt (Datenbank, Service, Dateisystem) | 19.06.2020 | | Clientteil abgeschlossen (User Interface) | 03.03.2020 | | Testing | 03.07.2020 | | Präsentation | 10.07.2020 | | |
| **Projektorganisation:** | **Kernteam**:   * Soryn Bächli, Lara Felix 🡪 Projektleiter   **Sonstige Projektbeteiligte**:   * Web- und Server-Hoster | |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Personal | 2 | | -Entwicklungsumgebung | XAMPP | | -Programmierung Vue JS | 1 | | -Design CSS | 1 | | -MySQL | 2 | |  |  | |  |  | | |
| **Projektbudget:** | 3000 CHF | |
| **Projektrisiken und -unsicherheiten:** | Technische Umsetzungsprobleme, fehlendes Know-How | |
| **Unterschrift /**  **Abnahme** | Kunde:  Waldvogel Dominik  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Projektleiter:  Bächli Soryn, Felix Lara  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |


# Planung

## Meilensteine

|  |  |
| --- | --- |
| Projektauftrag | **12.06.2020** |
| Serverteil fertig gestellt (Datenbank, Service, Dateisystem) | **19.06.2020** |
| Clientteil abgeschlossen (User Interface) | **03.03.2020** |
| Testing | **03.07.2020** |
| Präsentation | **10.07.2020** |
| Arbeitsaufteilung |  |

Die Arbeitseinteilung wird fortlaufend geplant. Schritte werden miteinander besprochen und erklärt.

## Use Case



## Mockup

## Benutzerprofil

Von dem Benutzer werden folgende Informationen erfasst.

* Vorname
* Nachname
* Benutzername
* Mail
* Passwort

### Normen

**Vorname**

Keine Sonderzeichen bis auf «-». Ansonsten wird ein Error angezeigt

**Nachname**

Keine Sonderzeichen bis auf «-». Ansonsten wird ein Error angezeigt

**Benutzername**

Min. 3 Zeichen lang

**Mail**

* Beinhaltet „@“
* Beinhaltet „.“
* Vor und nach dem „@“ hat es Text
* Vor und nach dem „.“ hat es Text

**Passwort**

* Min. 6 Zeichen lang
* Min. 1 Grossbuchstabe
* Min. 1 Sonderzeichen
* Min. 1 Zahl

# Probleme

# Testing

# Fazit